Table of Contents

# Solução Técnica — Extensão Fluxo de Aprovação para Níveis 6 e 7

## VERSÃO RESUMIDA

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | Solução Técnica — Extensão Aprovação Níveis 6-7 (RESUMO) |
| Projeto | FTD Educação — Transformação CX |
| Data | 20/Mar/2026 |
| Autor | Arquitetura Avanade |
| Revisores | Julio (FTD Tech Lead), Fernando (FTD Dev), Danilo (Avanade) |
| Status | Draft para Revisão |
| Tipo | Solução Técnica (Extensão de Sistema Existente) |

⚠️ IMPORTANTE - Nomes de Campos: Os nomes de campos customizados mencionados neste documento (ex: ftd_nivel_alcada, ftd_manager, ftd_regiao_pai, etc.) são exemplos baseados em padrões comuns do Dynamics 365. Os nomes reais (schema names) da solução FTD devem ser validados com o time técnico antes da implementação. Sempre que ver um nome de campo customizado prefixado com “ex:”, considere como ilustrativo e confirme o nome correto no ambiente CRM.

## 📋 SUMÁRIO EXECUTIVO

### Contexto

O CRM FTD possui fluxo de aprovação de propostas funcional que opera com 5 níveis de alçada (Consultor → Coordenador Comercial → Manager Regional → Manager Filial → Manager Corporativo). A política comercial foi atualizada para incluir 2 novos níveis: Superintendência (nível 6) e Presidência (nível 7), requeridos para propostas de alto valor (Royalties ≥ R$ 500K).

### Escopo da Solução

Estender a solução existente (plugin + Power Automate) para contemplar níveis 6-7, sem refatoração do motor atual. Implementação incremental com mínimo impacto.

### Abordagem

- Criar 2 novos registros de Região — “Superintendência” e “Presidência” como pais da “Região Brasil” existente

- Validar/ajustar plugin de cálculo de alçadas para contemplar até nível 7 (remover limitadores se houver)

- Estender Power Automate Flow para navegar hierarquia até nível 7 (adicionar 2 níveis de navegação de Região Pai)

- Atualizar regras da política comercial (adicionar regras níveis 6-7: Royalties ≥ R$ 500K e ≥ R$ 1M)

## 1. ANÁLISE DA SOLUÇÃO ATUAL (AS-IS)

### 1.1 Arquitetura Atual

graph TD
    A[Consultor submete proposta] -->|1. Update Estágio| B[Plugin Cálculo Alçadas]
    B -->|2. Avalia 11 regras| C{Qual nível mais alto?}
    C -->|3. Salva na proposta| D[Campo: ex:ftd_nivel_alcada]
    D -->|4. Trigger| E[Power Automate Flow]
    E -->|5. Consulta Região| F[Tabela Região]
    F -->|6. Identifica aprovador| G{Nível?}
    G -->|Level 2| H[Coordenador Comercial]
    G -->|Level 3| I[Manager Regional]
    G -->|Level 4| J[Manager Filial Pai]
    G -->|Level 5| K[Manager Corporativo Pai]
    H --> L[Aprovação registrada]
    I --> L
    J --> L
    K --> L
    L -->|7. Verifica próximo nível| M{Tem mais alçadas?}
    M -->|Sim| E
    M -->|Não| N[Proposta Aprovada]

### 1.2 Componentes Atuais

#### 1.2.1 Plugin de Cálculo de Alçadas

- Onde: Backend C# (projeto FTDPlugins ou similar)

- Trigger: Update da Proposta, quando campo ex: ftd_estagio muda para “Em Aprovação”

- Lógica:

  - Avalia 11 regras de política comercial (Royalties %, Royalties R$, Adiantamento %, Adiantamento R$, Patrocínio, Parcelamento, etc.)

  - Cada regra retorna um nível (1-5)

  - Nível final = MAX(todos os níveis calculados)

  - Salva resultado no campo ex: ftd_nivel_alcada da proposta

- 🔴 PONTO DE ATENÇÃO: Verificar se há limitador hardcoded (ex: if nivel > 5 then nivel = 5)

#### 1.2.2 Tabela Região (Estrutura Hierárquica)

- Entidade: ex: ftd_regiao (ou similar)

- Campos-chave (nomes são exemplos):

  - ex: ftd_coordenador_comercial (Lookup → SystemUser) — Aprovador Nível 2

  - ex: ftd_manager (Lookup → SystemUser) — Aprovador Nível 3

  - ex: ftd_regiao_pai (Self-Lookup → ftd_regiao) — Hierarquia de regiões

- Hierarquia de Níveis:

- Região (Conta vinculada)
  ├─ Coordenador Comercial → Nível 2
  ├─ Manager → Nível 3
  └─ Região Pai
       ├─ Manager → Nível 4
       └─ Região Pai (avô)
            └─ Manager → Nível 5

#### 1.2.3 Power Automate Flow (Orquestração)

- Trigger: Campo ex: ftd_nivel_alcada da proposta atualizado

- Lógica:

  - Identifica região da conta vinculada à proposta

  - Loop de aprovações (nível atual = 1 até nível calculado):

    - Nível 1: Auto-aprovação do consultor (apenas registra)

    - Nível 2: Busca Coordenador Comercial na região (ex: ftd_coordenador_comercial)

    - Nível 3: Busca Manager na região (ex: ftd_manager)

    - Nível 4: Busca Manager na região pai (1 nível acima)

    - Nível 5: Busca Manager na região pai da pai (2 níveis acima)

  - Envia notificação Email+Teams para aprovador

  - Aguarda aprovação (Approval Connector ou Adaptive Card)

  - Registra aprovação (criar registro em tabela de histórico)

  - Verifica: nivelAtual < nivelCalculado?

    - Se SIM: Próxima iteração (nivelAtual++)

    - Se NÃO: Encerra flow, atualiza proposta para “Aprovada não assinada”

#### 1.2.4 Limitações Atuais

| Componente | Limitação | Impacto Níveis 6-7 |
| --- | --- | --- |
| Plugin cálculo | Pode ter limitador max = 5 (a validar) | BLOQUEADOR se existir |
| Tabela Região | Sem campos para aprovadores 6-7 | BLOQUEADOR |
| Hierarquia Região | Profundidade máxima = 2 pais (5 níveis) | Precisa estender ou alternativa |
| Power Automate Flow | Hardcoded até nível 5 | Precisa adicionar cases 6-7 |
| Regras política comercial | Níveis 6-7 não existem | Precisa adicionar |

## 2. REQUISITOS DA MUDANÇA

### 2.1 Novos Níveis de Aprovação

| Nível | Cargo | Quando é Acionado | Aprovador |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Superintendência | Royalties ≥ R$ 500K (mas < R$ 1M) | A DEFINIR (centralizado ou por região?) |
| 7 | Presidência | Royalties ≥ R$ 1M | A DEFINIR (provavelmente centralizado - 1 pessoa) |

### 2.2 Regras de Negócio Confirmadas

- Níveis 6-7 são cumulativos (precisam das aprovações 1-5 primeiro)

- Níveis 6-7 são acionados principalmente por valor de Royalties em R$ (não %)

- Hierarquia se mantém: Nível 7 só é acionado se Nível 6 também for necessário

### 2.3 Acceptance Criteria

- Plugin calcula corretamente nível 6 para Royalties ≥ R$ 500K

- Plugin calcula corretamente nível 7 para Royalties ≥ R$ 1M

- Flow identifica e notifica aprovador nível 6

- Flow identifica e notifica aprovador nível 7

- Aprovação nível 6 permite avançar para nível 7

- Aprovação nível 7 finaliza flow e marca proposta como “Aprovada não assinada”

- Todas as aprovações são registradas no histórico

- Níveis 1-5 continuam funcionando sem alteração

## 3. SOLUÇÃO TÉCNICA PROPOSTA

### 3.1 Visão Geral da Solução

Princípio: Extensão incremental com mínimo impacto nos componentes existentes.

Estratégia: 1. ✅ Manter estrutura existente (Plugin + Flow + Região) 2. ✅ Adicionar campos para aprovadores 6-7 (alternativa: tabela separada) 3. ✅ Estender plugin para calcular até nível 7 4. ✅ Estender Flow para orquestrar até nível 7

### 3.2 Design da Solução — Hierarquia de Região Estendida

🎯 SOLUÇÃO ADOTADA: Extensão da Hierarquia de Região Existente

✅ Vantagens: - Zero mudanças de schema — usa tabela Região existente - Consistência total — mesmo padrão de navegação para todos os níveis (2-7) - Implementação trivial — apenas 2 novos registros + ajuste no Flow - Manutenção simples — trocar aprovador = UPDATE de 1 registro

⚠️ Considerações: - Hierarquia fica mais profunda (5 para 7 níveis de Região Pai) - Aprovadores 6-7 são únicos (1 registro cada, não múltiplos)

#### Hierarquia Atual (5 níveis)

Região Brasil (nível 5)
  └─ Região Filial (nível 4)
      └─ Região Regional (nível 3)
          └─ Região Local (nível 2)
              └─ Consultor (nível 1)

Mapeamento de Aprovadores (nomes de campos são exemplos):
- Nível 2: Região.ex:`ftd_coordenador_comercial` + Região.ex:`ftd_manager`
- Nível 3: Região.ex:`ftd_manager`
- Nível 4: Região.Pai.ex:`ftd_manager` (1 nível acima)
- Nível 5: Região.Pai.Pai.ex:`ftd_manager` (2 níveis acima) ← Região Brasil

#### Hierarquia Nova (7 níveis)

Região Presidência (NOVO nível 7) ← ex:ftd_manager = Presidente
  └─ Região Superintendência (NOVO nível 6) ← ex:ftd_manager = Superintendente
      └─ Região Brasil (nível 5) ← ex:ftd_manager = Diretor Geral
          └─ Região Filial (nível 4) ← ex:ftd_manager = Diretor Comercial
              └─ Região Regional (nível 3) ← ex:ftd_manager = Diretor Adjunto
                  └─ Região Local (nível 2) ← Coordenador + Manager
                      └─ Consultor (nível 1)

Mapeamento de Aprovadores ESTENDIDO (nomes de campos são exemplos):
- Nível 2: Região.ex:`ftd_coordenador_comercial` + Região.ex:`ftd_manager`
- Nível 3: Região.ex:`ftd_manager`
- Nível 4: Região.Pai.ex:`ftd_manager` (1 nível acima)
- Nível 5: Região.Pai.Pai.ex:`ftd_manager` (2 níveis acima) ← Região Brasil
- Nível 6: Região.Pai.Pai.Pai.ex:`ftd_manager` (3 níveis acima) ← NOVO: Região Superintendência
- Nível 7: Região.Pai.Pai.Pai.Pai.ex:`ftd_manager` (4 níveis acima) ← NOVO: Região Presidência

### 3.3 Passos de Implementação

Passo 1: Criar 2 Novos Registros de Região - Criar registro “Superintendência” (ex: ftd_manager = Superintendente, ex: ftd_regiao_pai = NULL) - Criar registro “Presidência” (ex: ftd_manager = Presidente, ex: ftd_regiao_pai = Superintendência) - Atualizar registro “Brasil” existente (ex: ftd_regiao_pai = Superintendência)

Passo 2: Validar e Ajustar Plugin de Cálculo - Verificar se há limitador if nivel > 5 then nivel = 5 → REMOVER - Adicionar regras níveis 6-7: - Royalties R$ ≥ 500K → Nível 6 - Royalties R$ ≥ 1M → Nível 7

Passo 3: Estender Power Automate Flow - Adicionar Case 6 no Switch: navegar 3 níveis de Região Pai → buscar ex: ftd_manager - Adicionar Case 7 no Switch: navegar 4 níveis de Região Pai → buscar ex: ftd_manager - Adicionar validação: se Região Pai não existir, falhar flow com mensagem clara

## 4. DIAGRAMA DO FLOW ESTENDIDO

flowchart TD
    A[Quote.ftd_nivel_alcada updated] -->|Trigger| B[Initialize Variables]
    B --> C{varNivelAtual <= varNivelCalculado?}
    C -->|Sim| D{Switch varNivelAtual}
    D -->|1| E[Auto-aprovação]
    D -->|2| F[Coordenador - Região]
    D -->|3| G[Manager - Região]
    D -->|4| H[Manager - Região Pai 1x]
    D -->|5| I[Manager - Região Pai 2x]
    D -->|6| J[Manager - Região Pai 3x - Superintendência]
    D -->|7| K[Manager - Região Pai 4x - Presidência]
    
    E --> L[Send Approval]
    F --> L
    G --> L
    H --> L
    I --> L
    J --> L
    K --> L
    
    L --> M{Aprovado?}
    M -->|Sim| N[Registrar no Histórico]
    M -->|Não| O[Proposta Recusada + Stop]
    N --> P[varNivelAtual++]
    P --> C
    C -->|Não| Q[Proposta Aprovada Não Assinada]
    
    style J fill:#90EE90
    style K fill:#90EE90

Legenda: - 🟢 Verde (Níveis 6-7): Novos níveis adicionados - ⚪ Branco (Níveis 1-5): Lógica existente mantida sem alteração

## 5. CENÁRIOS DE TESTE

| # | Cenário | Dados Entrada | Resultado Esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Royalties R$ 600K | Royalties = R$ 600.000 | Nível calculado = 6 |
| T2 | Royalties R$ 1.2M | Royalties = R$ 1.200.000 | Nível calculado = 7 |
| T3 | Aprovação Nível 6 | 6 aprovações (1-6) | Notifica nível 7, proposta ainda “Em aprovação” |
| T4 | Aprovação Final Nível 7 | 7ª aprovação concluída | Proposta → “Aprovada não assinada” |
| T5 | Recusa Nível 6 | Aprovador 6 recusa | Proposta → “Recusada”, notifica Consultor |
| T6 | Nível 5 continua funcionando | Royalties = R$ 300K | Nível calculado = 5, flow para no 5 |
| T7 | Hierarquia incompleta | Nível = 6, mas Região Brasil sem parent | Flow falha com mensagem “Região nível 6 não encontrada” |

## 6. PRÓXIMOS PASSOS (AÇÕES IMEDIATAS)

Responsável Avanade (Danilo): 1. ✅ Agendar sessão técnica com Julio/Fernando (1h) — Prazo: 21/Mar 2. ✅ Solicitar identificação de aprovadores 6-7 para FTD Business — Prazo: 21/Mar 3. ⬜ Validar código do plugin atual (limitadores hardcoded?) — Prazo: 22/Mar

Responsável FTD (Julio): 1. ⬜ Compartilhar código do plugin de cálculo de alçadas — Prazo: 21/Mar 2. ⬜ Confirmar se regras estão em tabela ou hardcoded — Prazo: 21/Mar 3. ⬜ Validar impacto em outras features em dev — Prazo: 22/Mar 4. ⬜ Confirmar nome exato da Região nível 5 (“Brasil” ou outro?) — Prazo: 21/Mar

Responsável FTD Business (Silvia/Mônica): 1. ⬜ Identificar aprovadores níveis 6-7 (nomes + emails) — Prazo: 21/Mar CRÍTICO - Superintendente: Nome + Email + Security Role CRM - Presidente: Nome + Email + Security Role CRM 2. ⬜ Validar se estas pessoas já têm usuário ativo no CRM — Prazo: 21/Mar

## 📝 OBSERVAÇÕES FINAIS

Decisões Arquiteturais Chave: 1. ✅ Usar hierarquia de Região existente (zero mudanças de schema) 2. ✅ Aprovadores 6-7 são centralizados (1 registro cada) 3. ✅ Navegação por Região Pai estendida (3-4 níveis) 4. ✅ Mínimo impacto nos componentes existentes

Pontos de Atenção: - ⚠️ Validar limitador hardcoded no plugin (bloqueador se existir) - ⚠️ Confirmar usuários aprovadores 6-7 existem no CRM - ⚠️ Testar regressão completa níveis 1-5 após mudanças

Vantagens da Solução: - 🚀 Implementação simples e rápida - 🛡️ Baixo risco (sem refatoração do motor) - 🔧 Fácil manutenção (trocar aprovador = UPDATE 1 registro) - 📊 Consistente com arquitetura atual

Documento gerado em: 20/Mar/2026
Versão: 1.0 - Resumo Executivo