Table of Contents

# Solução Técnica — Extensão Fluxo de Aprovação para Níveis 6 e 7

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | Solução Técnica — Extensão Aprovação Níveis 6-7 |
| Projeto | FTD Educação — Transformação CX |
| Data | 20/Mar/2026 |
| Autor | Arquitetura Avanade |
| Revisores | Julio (FTD Tech Lead), Fernando (FTD Dev), Danilo (Avanade) |
| Status | Draft para Revisão |
| Tipo | Solução Técnica (Extensão de Sistema Existente) |

⚠️ IMPORTANTE - Nomes de Campos: Os nomes de campos customizados mencionados neste documento (ex: ftd_nivel_alcada, ftd_manager, ftd_regiao_pai, etc.) são exemplos baseados em padrões comuns do Dynamics 365. Os nomes reais (schema names) da solução FTD devem ser validados com o time técnico antes da implementação. Sempre que ver um nome de campo customizado prefixado com “ex:”, considere como ilustrativo e confirme o nome correto no ambiente CRM.

## 📋 SUMÁRIO EXECUTIVO

### Contexto

O CRM FTD possui fluxo de aprovação de propostas funcional que opera com 5 níveis de alçada (Consultor → Coordenador Comercial → Manager Regional → Manager Filial → Manager Corporativo). A política comercial foi atualizada para incluir 2 novos níveis: Superintendência (nível 6) e Presidência (nível 7), requeridos para propostas de alto valor (Royalties ≥ R$ 500K).

### Escopo da Solução

Estender a solução existente (plugin + Power Automate) para contemplar níveis 6-7, sem refatoração do motor atual. Implementação incremental com mínimo impacto.

### Abordagem

- Criar 2 novos registros de Região — “Superintendência” e “Presidência” como pais da “Região Brasil” existente

- Validar/ajustar plugin de cálculo de alçadas para contemplar até nível 7 (remover limitadores se houver)

- Estender Power Automate Flow para navegar hierarquia até nível 7 (adicionar 2 níveis de navegação de Região Pai)

- Atualizar regras da política comercial (adicionar regras níveis 6-7: Royalties ≥ R$ 500K e ≥ R$ 1M)

### Estimativa

- Análise + Validação: 0.5 dia (sessão técnica com time FTD)

- Implementação: 1-2 dias (criar registros Região + ajustar Flow)

- Testes: 1-2 dias

- Total: 3-4 dias úteis ✅ Solução mais simples que o previsto!

## 1. ANÁLISE DA SOLUÇÃO ATUAL (AS-IS)

### 1.1 Arquitetura Atual

graph TD
    A[Consultor submete proposta] -->|1. Update Estágio| B[Plugin Cálculo Alçadas]
    B -->|2. Avalia 11 regras| C{Qual nível mais alto?}
    C -->|3. Salva na proposta| D[Campo: ex:ftd_nivel_alcada]
    D -->|4. Trigger| E[Power Automate Flow]
    E -->|5. Consulta Região| F[Tabela Região]
    F -->|6. Identifica aprovador| G{Nível?}
    G -->|Level 2| H[Coordenador Comercial]
    G -->|Level 3| I[Manager Regional]
    G -->|Level 4| J[Manager Filial Pai]
    G -->|Level 5| K[Manager Corporativo Pai]
    H --> L[Aprovação registrada]
    I --> L
    J --> L
    K --> L
    L -->|7. Verifica próximo nível| M{Tem mais alçadas?}
    M -->|Sim| E
    M -->|Não| N[Proposta Aprovada]

### 1.2 Componentes Atuais

#### 1.2.1 Plugin de Cálculo de Alçadas

- Onde: Backend C# (projeto FTDPlugins ou similar)

- Trigger: Update da Proposta, quando campo ex: ftd_estagio muda para “Em Aprovação”

- Lógica:

  - Avalia 11 regras de política comercial (Royalties %, Royalties R$, Adiantamento %, Adiantamento R$, Patrocínio, Parcelamento, etc.)

  - Cada regra retorna um nível (1-5)

  - Nível final = MAX(todos os níveis calculados)

  - Salva resultado no campo ex: ftd_nivel_alcada da proposta

- 🔴 PONTO DE ATENÇÃO: Verificar se há limitador hardcoded (ex: if nivel > 5 then nivel = 5)

#### 1.2.2 Tabela Região (Estrutura Hierárquica)

- Entidade: ex: ftd_regiao (ou similar)

- Campos-chave (nomes são exemplos):

  - ex: ftd_coordenador_comercial (Lookup → SystemUser) — Aprovador Nível 2

  - ex: ftd_manager (Lookup → SystemUser) — Aprovador Nível 3

  - ex: ftd_regiao_pai (Self-Lookup → ftd_regiao) — Hierarquia de regiões

- Hierarquia de Níveis:

- Região (Conta vinculada)
  ├─ Coordenador Comercial → Nível 2
  ├─ Manager → Nível 3
  └─ Região Pai
       ├─ Manager → Nível 4
       └─ Região Pai (avô)
            └─ Manager → Nível 5

#### 1.2.3 Power Automate Flow (Orquestração)

- Trigger: Campo ex: ftd_nivel_alcada da proposta atualizado

- Lógica:

  - Identifica região da conta vinculada à proposta

  - Loop de aprovações (nível atual = 1 até nível calculado):

    - Nível 1: Auto-aprovação do consultor (apenas registra)

    - Nível 2: Busca Coordenador Comercial na região (ex: ftd_coordenador_comercial)

    - Nível 3: Busca Manager na região (ex: ftd_manager)

    - Nível 4: Busca Manager na região pai (1 nível acima)

    - Nível 5: Busca Manager na região pai da pai (2 níveis acima)

  - Envia notificação Email+Teams para aprovador

  - Aguarda aprovação (Approval Connector ou Adaptive Card)

  - Registra aprovação (criar registro em tabela de histórico)

  - Verifica: nivelAtual < nivelCalculado?

    - Se SIM: Próxima iteração (nivelAtual++)

    - Se NÃO: Encerra flow, atualiza proposta para “Aprovada não assinada”

#### 1.2.4 Limitações Atuais

| Componente | Limitação | Impacto Níveis 6-7 |
| --- | --- | --- |
| Plugin cálculo | Pode ter limitador max = 5 (a validar) | BLOQUEADOR se existir |
| Tabela Região | Sem campos para aprovadores 6-7 | BLOQUEADOR |
| Hierarquia Região | Profundidade máxima = 2 pais (5 níveis) | Precisa estender ou alternativa |
| Power Automate Flow | Hardcoded até nível 5 | Precisa adicionar cases 6-7 |
| Regras política comercial | Níveis 6-7 não existem | Precisa adicionar |

## 2. REQUISITOS DA MUDANÇA

### 2.1 Novos Níveis de Aprovação

| Nível | Cargo | Quando é Acionado | Aprovador |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Superintendência | Royalties ≥ R$ 500K (mas < R$ 1M) | A DEFINIR (centralizado ou por região?) |
| 7 | Presidência | Royalties ≥ R$ 1M | A DEFINIR (provavelmente centralizado - 1 pessoa) |

### 2.2 Regras de Negócio Confirmadas

- Níveis 6-7 são cumulativos (precisam das aprovações 1-5 primeiro)

- Níveis 6-7 são acionados principalmente por valor de Royalties em R$ (não %)

- Hierarquia se mantém: Nível 7 só é acionado se Nível 6 também for necessário

### 2.3 Acceptance Criteria

- Plugin calcula corretamente nível 6 para Royalties ≥ R$ 500K

- Plugin calcula corretamente nível 7 para Royalties ≥ R$ 1M

- Flow identifica e notifica aprovador nível 6

- Flow identifica e notifica aprovador nível 7

- Aprovação nível 6 permite avançar para nível 7

- Aprovação nível 7 finaliza flow e marca proposta como “Aprovada não assinada”

- Todas as aprovações são registradas no histórico

- Níveis 1-5 continuam funcionando sem alteração

## 3. SOLUÇÃO TÉCNICA PROPOSTA

### 3.1 Visão Geral da Solução

Princípio: Extensão incremental com mínimo impacto nos componentes existentes.

Estratégia: 1. ✅ Manter estrutura existente (Plugin + Flow + Região) 2. ✅ Adicionar campos para aprovadores 6-7 (alternativa: tabela separada) 3. ✅ Estender plugin para calcular até nível 7 4. ✅ Estender Flow para orquestrar até nível 7

### 3.2 Design da Solução — Hierarquia de Região Estendida

🎯 SOLUÇÃO ADOTADA: Extensão da Hierarquia de Região Existente

✅ Vantagens: - Zero mudanças de schema — usa tabela Região existente - Consistência total — mesmo padrão de navegação para todos os níveis (2-7) - Implementação trivial — apenas 2 novos registros + ajuste no Flow - Manutenção simples — trocar aprovador = UPDATE de 1 registro

⚠️ Considerações: - Hierarquia fica mais profunda (5 para 7 níveis de Região Pai) - Aprovadores 6-7 são únicos (1 registro cada, não múltiplos)

#### Hierarquia Atual (5 níveis)

Região Brasil (nível 5)
  └─ Região Filial (nível 4)
      └─ Região Regional (nível 3)
          └─ Região Local (nível 2)
              └─ Consultor (nível 1)

Mapeamento de Aprovadores (nomes de campos são exemplos):
- Nível 2: Região.ex:`ftd_coordenador_comercial` + Região.ex:`ftd_manager`
- Nível 3: Região.ex:`ftd_manager`
- Nível 4: Região.Pai.ex:`ftd_manager` (1 nível acima)
- Nível 5: Região.Pai.Pai.ex:`ftd_manager` (2 níveis acima) ← Região Brasil

#### Hierarquia Nova (7 níveis)

Região Presidência (NOVO nível 7) ← ex:ftd_manager = Presidente
  └─ Região Superintendência (NOVO nível 6) ← ex:ftd_manager = Superintendente
      └─ Região Brasil (nível 5) ← ex:ftd_manager = Diretor Geral
          └─ Região Filial (nível 4) ← ex:ftd_manager = Diretor Comercial
              └─ Região Regional (nível 3) ← ex:ftd_manager = Diretor Adjunto
                  └─ Região Local (nível 2) ← Coordenador + Manager
                      └─ Consultor (nível 1)

Mapeamento de Aprovadores ESTENDIDO (nomes de campos são exemplos):
- Nível 2: Região.ex:`ftd_coordenador_comercial` + Região.ex:`ftd_manager`
- Nível 3: Região.ex:`ftd_manager`
- Nível 4: Região.Pai.ex:`ftd_manager` (1 nível acima)
- Nível 5: Região.Pai.Pai.ex:`ftd_manager` (2 níveis acima) ← Região Brasil
- Nível 6: Região.Pai.Pai.Pai.ex:`ftd_manager` (3 níveis acima) ← NOVO: Região Superintendência
- Nível 7: Região.Pai.Pai.Pai.Pai.ex:`ftd_manager` (4 níveis acima) ← NOVO: Região Presidência

## 4. DETALHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO

### 4.1 Mudança 1: Criar Registros de Região para Níveis 6-7

#### 4.1.1 Criar Região “Superintendência” (Nível 6)

Via Interface CRM (make.powerapps.com ou Dynamics 365):

Navegar para: Vendas → Configurações → Regiões (ou equivalente)

Ação: Criar Novo Registro

Campos (nomes são exemplos - validar schema real no CRM):
┌─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
│ Campo                   │ Valor                                      │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ Nome (Name)             │ "Superintendência"                         │
│ ex: ftd_manager         │ [LOOKUP PARA USUÁRIO SUPERINTENDENTE]     │
│ ex: ftd_regiao_pai      │ NULL (sem parent - é o topo da hierarquia) │
│ ex: ftd_ativo           │ Sim                                        │
│ Descrição               │ "Nível 6 - Aprovação Superintendência"    │
└─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘

⚠️ AÇÃO REQUERIDA: FTD precisa fornecer usuário (email) do Superintendente.

#### 4.1.2 Criar Região “Presidência” (Nível 7)

Navegar para: Vendas → Configurações → Regiões

Ação: Criar Novo Registro

Campos (nomes são exemplos - validar schema real no CRM):
┌─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
│ Campo                   │ Valor                                      │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ Nome (Name)             │ "Presidência"                              │
│ ex: ftd_manager         │ [LOOKUP PARA USUÁRIO PRESIDENTE]          │
│ ex: ftd_regiao_pai      │ [LOOKUP PARA REGIÃO "SUPERINTENDÊNCIA"]   │
│ ex: ftd_ativo           │ Sim                                        │
│ Descrição               │ "Nível 7 - Aprovação Presidência (topo)"  │
└─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘

⚠️ AÇÃO REQUERIDA: FTD precisa fornecer usuário (email) do Presidente.

#### 4.1.3 Atualizar Região “Brasil” (Nível 5) — Adicionar Parent

CRÍTICO: Região “Brasil” atual (nível 5) precisa apontar para “Superintendência” como pai.

Navegar para: Vendas → Configurações → Regiões

Buscar: Região "Brasil" (ou nome equivalente do registro nível 5 atual)

Ação: Editar Registro Existente

Campo a Alterar (nome do campo é exemplo - validar schema real no CRM):
┌─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
│ Campo                   │ Valor ATUAL → Valor NOVO                   │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ ex: ftd_regiao_pai      │ NULL → [LOOKUP PARA REGIÃO "SUPERINTENDÊN..│
└─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘

Resultado: Hierarquia completa:

Presidência (7)
  └─ Superintendência (6)
      └─ Brasil (5) ← ESTE FOI ATUALIZADO
          └─ Filiais (4)
              └─ Regionais (3)
                  └─ Locais (2)

#### 4.1.4 Diagrama Visual da Mudança

ANTES:

[Região Brasil - Nível 5]
  └─ (sem parent)

DEPOIS:

[Região Presidência - Nível 7] ← NOVA
  └─ [Região Superintendência - Nível 6] ← NOVA
      └─ [Região Brasil - Nível 5] ← ATUALIZADA (parent mudou)

- N:1 com SystemUser (ftd_usuario)

- N:1 com SystemUser (ftd_substituto)

Views: - “Aprovadores Corporativos Ativos” (filtro ftd_ativo=Sim, ordenado por ftd_nivel)

Security: - Read: Todos usuários - Write: Somente Administradores CRM

#### **4.1.2 Dados Iniciais**
```csv
ftd_nivel|ftd_usuario|ftd_cargo|ftd_ativo|ftd_data_inicio
6|[EMAIL_SUPERINTENDENTE]|Superintendência|Sim|2026-04-01
7|[EMAIL_PRESIDENTE]|Presidência|Sim|2026-04-01

⚠️ AÇÃO REQUERIDA: FTD precisa fornecer emails dos aprovadores níveis 6-7.

### 4.2 Mudança 2: Validar e Ajustar Plugin de Cálculo

#### 4.2.1 Validação do Plugin Atual

Arquivo: src/Backend/Plugins/[Nome].cs (ex: CalcularAlcadaPlugin.cs)

Checklist de Validação:

// Nota: Nomes de campos e variáveis são exemplos - adaptar ao código real

// ✅ VERIFICAR 1: Limitador hardcoded
if (nivelCalculado > 5) 
{
    nivelCalculado = 5; // ⚠️ SE EXISTIR → REMOVER
}

// ✅ VERIFICAR 2: Regras até nível 7
// Confirmar que tabela de regras (ou switch/case) contempla:
// - Royalties R$ ≥ 500K → Nível 6
// - Royalties R$ ≥ 1M → Nível 7

// ✅ VERIFICAR 3: Campo ex: ftd_nivel_alcada suporta valores 6-7
// Tipo do campo: Whole Number (sem restrição de range)
// Validar nome real do campo no CRM

#### 4.2.2 Ajustes Necessários (Cenário Provável)

Cenário A: Regras estão em tabela de configuração

// Nota: Nomes de tabelas e campos são exemplos - adaptar ao schema real
// ADICIONAR 2 registros na tabela ex: ftd_regra_alcada (ou similar):
// INSERT INTO ftd_regra_alcada 
// (grupo, indicador, operador_min, operador_max, nivel_alcada)
// VALUES 
// ('ValorBruto', 'Royalties', 500000, 999999, 6),
// ('ValorBruto', 'Royalties', 1000000, NULL, 7);

// Plugin já busca dinamicamente da tabela → NENHUM ajuste de código necessário

Cenário B: Regras estão hardcoded no plugin

// Nota: Variáveis e nomes de campos são exemplos - validar código real
// ADICIONAR ao switch de Royalties R$:
if (royaltiesReais >= 1000000) 
{
    nivelRoyaltiesReais = 7; // NOVO
}
else if (royaltiesReais >= 500000) 
{
    nivelRoyaltiesReais = 6; // NOVO
}
else if (royaltiesReais >= 250000) 
{
    nivelRoyaltiesReais = 5;
}
// ... resto do código existente

#### 4.2.3 Testes Unitários Necessários

// Nota: Nomes de classes, métodos e campos são exemplos - adaptar ao código real
[TestMethod]
public void CalcularAlcada_DeveRetornarNivel6_QuandoRoyaltiesIgual500K()
{
    // Arrange
    var proposta = new Quote { ftd_royalties_reais = 500000 }; // ex: ftd_royalties_reais
    var service = new AlcadaCalculationService();
    
    // Act
    var nivel = service.CalcularNivel(proposta);
    
    // Assert
    Assert.AreEqual(6, nivel);
}

[TestMethod]
public void CalcularAlcada_DeveRetornarNivel7_QuandoRoyaltiesIgual1M()
{
    // Arrange
    var proposta = new Quote { ftd_royalties_reais = 1000000 }; // ex: ftd_royalties_reais
    var service = new AlcadaCalculationService();
    
    // Act
    var nivel = service.CalcularNivel(proposta);
    
    // Assert
    Assert.AreEqual(7, nivel);
}

### 4.3 Mudança 3: Estender Power Automate Flow

#### 4.3.1 Estrutura do Flow Atual (Simplificada)

// Nota: Nomes de campos são exemplos - validar no ambiente real
Trigger: When Quote.ex:ftd_nivel_alcada changes
│
├─ Initialize Variables
│  ├─ varNivelCalculado = Quote.ex:ftd_nivel_alcada
│  ├─ varNivelAtual = 1
│  └─ varRegiao = Quote.Account.ex:ftd_regiao
│
└─ Do Until (varNivelAtual > varNivelCalculado)
   │
   ├─ Switch (varNivelAtual)
   │  ├─ Case 1: Auto-aprovação consultor
   │  ├─ Case 2: Get Coordenador (Região.ex:ftd_coordenador_comercial)
   │  ├─ Case 3: Get Manager (Região.ex:ftd_manager)
   │  ├─ Case 4: Get Manager (Região.Pai.ex:ftd_manager)
   │  └─ Case 5: Get Manager (Região.Pai.Pai.ex:ftd_manager)
   │
   ├─ Send Approval (Email+Teams)
   │
   ├─ Wait for Approval Response
   │
   ├─ If Approved → Register in History
   │
   ├─ If Rejected → Stop Flow + Update Quote Status
   │
   └─ Increment varNivelAtual += 1
│
└─ Update Quote → "Aprovada não assinada"

#### 4.3.2 Ajustes Necessários

Adição 1: Novos Cases no Switch (Níveis 6-7)

// Nota: Nomes de campos são exemplos - validar schema real no Power Automate
Switch (varNivelAtual)
  ├─ Case 1-5: [Código existente - não mexer]
  │
  ├─ Case 6: ⬅️ NOVO
  │  ├─ Get row (Região)
  │  │  └─ ID = varRegiao.Pai.Pai.Pai (3 níveis acima) ← Região Superintendência
  │  ├─ Set varAprovadorAtual = [Result].ex:ftd_manager
  │  └─ Set varCargoAtual = "Superintendência"
  │
  └─ Case 7: ⬅️ NOVO
     ├─ Get row (Região)
     │  └─ ID = varRegiao.Pai.Pai.Pai.Pai (4 níveis acima) ← Região Presidência
     ├─ Set varAprovadorAtual = [Result].ex:ftd_manager
     └─ Set varCargoAtual = "Presidência"

Lógica de Navegação (Detalhamento):

// Nota: Nomes de campos são exemplos - validar no Power Automate
Região da Conta (ponto de partida: varRegiao)
  └─ Pai (1x) = Região Regional (nível 3) ← ex:ftd_manager = Diretor Adjunto
      └─ Pai (2x) = Região Filial (nível 4) ← ex:ftd_manager = Diretor Comercial
          └─ Pai (3x) = Região Brasil (nível 5) ← ex:ftd_manager = Diretor Geral
              └─ Pai (4x) = Região Superintendência (nível 6) ⬅️ NOVO
                  └─ Pai (5x) = Região Presidência (nível 7) ⬅️ NOVO

Mapeamento Power Automate (campos customizados são exemplos):
- Nível 2: varRegiao.ex:ftd_coordenador + varRegiao.ex:ftd_manager
- Nível 3: varRegiao.ex:ftd_manager
- Nível 4: varRegiao.ex:ftd_regiao_pai.ex:ftd_manager (1 Pai)
- Nível 5: varRegiao.ex:ftd_regiao_pai.ex:ftd_regiao_pai.ex:ftd_manager (2 Pais)
- Nível 6: varRegiao.Pai.Pai.Pai.ex:ftd_manager (3 Pais) ← NOVO
- Nível 7: varRegiao.Pai.Pai.Pai.Pai.ex:ftd_manager (4 Pais) ← NOVO

Adição 2: Tratamento de Região Não Encontrada (Validação)

After Get row (Região) para níveis 6-7:
│
├─ Condition: Result é NULL?
│  ├─ True: 
│  │  ├─ Send Email to Admin: "Região nível X não encontrada. Hierarquia incompleta."
│  │  └─ Terminate Flow (Failed)
│  └─ False: Continue
│
└─ Condition: ex:ftd_manager é NULL? (validar nome do campo)
   ├─ True:
   │  ├─ Send Email to Admin: "Aprovador nível X não configurado na Região {Nome}"
   │  └─ Terminate Flow (Failed)
   └─ False: Continue

Adição 3: Atualizar Template de Notificação

// Adaptive Card para Níveis 6-7:
{
  "type": "TextBlock",
  "text": "Proposta {QuoteNumber} requer aprovação nível {varNivelAtual} - {varCargoAtual}",
  "weight": "Bolder"
},
{
  "type": "FactSet",
  "facts": [
    {"title": "Escola", "value": "{AccountName}"},
    {"title": "Receita Bruta", "value": "R$ {RevenueFormatted}"},
    {"title": "Royalties R$", "value": "R$ {RoyaltiesFormatted}"},
    {"title": "Aprovações Pendentes", "value": "{varNivelCalculado - varNivelAtual + 1}"}
  ]
}

#### 4.3.3 Diagrama do Flow Estendido

flowchart TD
    A[Quote.ftd_nivel_alcada updated] -->|Trigger| B[Initialize Variables]
    B --> C{varNivelAtual <= varNivelCalculado?}
    C -->|Sim| D{Switch varNivelAtual}
    D -->|1| E[Auto-aprovação]
    D -->|2| F[Coordenador - Região]
    D -->|3| G[Manager - Região]
    D -->|4| H[Manager - Região Pai 1x]
    D -->|5| I[Manager - Região Pai 2x]
    D -->|6| J[Manager - Região Pai 3x - Superintendência]
    D -->|7| K[Manager - Região Pai 4x - Presidência]
    
    E --> L[Send Approval]
    F --> L
    G --> L
    H --> L
    I --> L
    J --> L
    K --> L
    
    L --> M{Aprovado?}
    M -->|Sim| N[Registrar no Histórico]
    M -->|Não| O[Proposta Recusada + Stop]
    N --> P[varNivelAtual++]
    P --> C
    C -->|Não| Q[Proposta Aprovada Não Assinada]
    
    style J fill:#90EE90
    style K fill:#90EE90

### 4.4 Mudança 4: Testes End-to-End

#### 4.4.1 Cenários de Teste Obrigatórios

| # | Cenário | Dados Entrada | Resultado Esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Royalties R$ 600K | Royalties = R$ 600.000 | Nível calculado = 6 |
| T2 | Royalties R$ 1.2M | Royalties = R$ 1.200.000 | Nível calculado = 7 |
| T3 | Aprovação Nível 6 | 6 aprovações (1-6) | Notifica nível 7, proposta ainda “Em aprovação” |
| T4 | Aprovação Final Nível 7 | 7ª aprovação concluída | Proposta → “Aprovada não assinada” |
| T5 | Recusa Nível 6 | Aprovador 6 recusa | Proposta → “Recusada”, notifica Consultor |
| T6 | Nível 5 continua funcionando | Royalties = R$ 300K | Nível calculado = 5, flow para no 5 |
| T7 | Hierarquia incompleta | Nível = 6, mas Região Brasil sem parent | Flow falha com mensagem “Região nível 6 não encontrada” |

#### 4.4.2 Plano de Testes

Fase 1: Testes Unitários (DEV) - [ ] Plugin: Calcular nível 6 para R$ 500K ≤ Royalties < R$ 1M - [ ] Plugin: Calcular nível 7 para Royalties ≥ R$ 1M - [ ] Plugin: Níveis 1-5 continuam funcionando

Fase 2: Testes de Integração (OAT) - [ ] Flow identifica aprovador nível 6 corretamente - [ ] Flow identifica aprovador nível 7 corretamente - [ ] Notificações Email+Teams enviadas para níveis 6-7 - [ ] Aprovação nível 6 avança para nível 7 - [ ] Aprovação nível 7 finaliza flow - [ ] Histórico de aprovações registrado

Fase 3: Testes de Regressão (OAT) - [ ] Proposta nível 1-5 continua funcionando sem alteração - [ ] Recusa em qualquer nível marca proposta como “Recusada” - [ ] Campos de auditoria (quem aprovou, quando) preenchidos

Fase 4: Testes de Aceitação (RC/PROD) - [ ] Stakeholders (Alisson, Quintela, Superintendente, Presidente) testam aprovação real - [ ] Validar experiência de aprovação (Adaptive Card, email, notificação Teams)

## 5. PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO

### 5.1 Cronograma Proposto (SIMPLIFICADO)

Dia 1: Análise + Setup (0.5 dia)
├─ Sessão técnica com Julio/Fernando (2h)
│  ├─ Validar estrutura do plugin atual
│  ├─ Confirmar se regras estão em tabela ou hardcoded
│  └─ Identificar aprovadores níveis 6-7 (emails)
│
└─ Preparação ambiente DEV
   └─ Criar branch `feature/aprovacao-nivel-6-7`

Dia 2: Implementação (1 dia)
├─ Manhã: Criar registros de Região
│  ├─ Criar Região "Superintendência" (ftd_manager = Superintendente)
│  ├─ Criar Região "Presidência" (ftd_manager = Presidente)  
│  └─ Atualizar Região "Brasil" (ftd_regiao_pai = Superintendência)
│
├─ Tarde: Ajustar Plugin (se necessário)
│  ├─ Adicionar/validar regras níveis 6-7
│  ├─ Remover limitadores hardcoded (se houver)
│  └─ Testes unitários
│
└─ Noite: Estender Power Automate Flow
   ├─ Adicionar Cases 6-7 no Switch (navegação 3-4 Pais)
   ├─ Validação de Região não encontrada
   └─ Testar flow completo DEV

Dia 3: Testes OAT (1 dia)
├─ Deploy para OAT
├─ Executar cenários T1-T7
├─ Validação por QA (Carla)
└─ Correções se necessário

Dia 4: Homologação + PROD (1 dia)
├─ Manhã: Homologação com Stakeholders
│  ├─ Apresentar solução para Alisson, Quintela
│  ├─ Teste guiado com aprovadores 6-7
│  └─ Aprovação formal
│
└─ Tarde: Deploy PROD
   ├─ GMUD aprovada
   ├─ Deploy via pipeline (criar 2 regiões + atualizar 1 + ajustar Flow)
   ├─ Smoke tests em PROD
   └─ Monitoramento Day 1

Total: 3-4 dias úteis ✅ Solução muito mais rápida que estimativa original!

### 5.2 Dependências e Bloqueadores

| # | Dependência | Responsável | Prazo Estimado | Risco |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | Identificar aprovadores níveis 6-7 (emails) | FTD Business (Silvia/Mônica) | IMEDIATO | 🔴 CRÍTICO |
| D2 | Validação código plugin atual (limitadores?) | Julio/Fernando | 0.5 dia | 🟡 MÉDIO |
| D3 | Onboarding aprovadores CRM (security roles) | FTD IT | Paralelo | 🟢 BAIXO |
| D4 | GMUD PROD | Change Management | 1 semana | 🟡 MÉDIO |

## 6. RISCOS E MITIGAÇÕES

### 6.1 Riscos Técnicos

| Risco | Probabilidade | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| R1: Plugin tem lógica complexa hardcoded, difícil de estender | 30% | Alto | Sessão técnica prévia + refactoring se necessário (adiciona 2 dias) |
| R2: Flow tem limitações de performance (loops até 7 níveis) | 10% | Médio | Validar performance com 7 iterações em OAT |
| R3: Aprovadores níveis 6-7 não têm acesso CRM | 40% | Alto | Onboarding paralelo + validar security roles |
| R4: Conflito com features em desenvolvimento (outros times) | 20% | Médio | Comunicação prévia + merge strategy |
| R5: Regras de negócio níveis 6-7 mudam durante implementação | 15% | Médio | Regras parametrizadas (tabela, não hardcode) |

### 6.2 Riscos de Negócio

| Risco | Probabilidade | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| R6: Aprovadores não sabem que precisarão aprovar propostas | 50% | Alto | Change management + treinamento prévio |
| R7: Delay na identificação de aprovadores 6-7 | 40% | Alto | Escalação imediata se não resolver em 2 dias |
| R8: Proposta em andamento quando deploy acontece | 30% | Médio | Deploy fora de horário comercial + validar propostas “travadas” |

## 7. ALTERNATIVAS CONSIDERADAS E DESCARTADAS

### 7.1 Alternativa A: Usar Nível 5 como “Aprovação Colegiada”

❌ Descartada
Ideia: Níveis 6-7 seriam aprovados simultaneamente por grupo, sem sequência.
Por que não: Não reflete hierarquia real, compromete auditoria e rastreabilidade.

### 7.2 Alternativa B: Criar Plugin para Orquestrar Aprovações

❌ Descartada
Ideia: Substituir Power Automate por plugin C# que orquestra tudo.
Por que não: Retrabalho alto (Flow funciona bem), perda de visibilidade (Flow mais fácil de debugar), notificações complexas em plugin.

### 7.3 Alternativa C: Usar Business Process Flows (BPF)

❌ Descartada
Ideia: Criar BPF para representar etapas de aprovação 1-7.
Por que não: BPF não suporta aprovações dinâmicas baseadas em cálculo, UX não é ideal para aprovadores.

## 8. ROLLBACK PLAN

### 8.1 Estratégia de Rollback

Cenário 1: Bug crítico descoberto em PROD (Day 1) 1. ✅ Desativar trigger do Flow estendido 2. ✅ Reativar Flow antigo (níveis 1-5) 3. ✅ Propostas com nível 6-7 ficam “travadas” → tratar manualmente 4. ✅ Correção em DEV/OAT → redeploy em 24-48h

Cenário 2: Plugin causa erro em massa 1. ✅ Desativar plugin via Plugin Registration Tool 2. ✅ Propostas não calculam alçada → consultor seleciona manualmente (workaround temporário) 3. ✅ Correção urgente + hotfix

Cenário 3: Aprovadores não conseguem aprovar 1. ✅ Admin aprova manualmente via CRM (bypass do Flow) 2. ✅ Investigação de security roles/permissões 3. ✅ Correção de roles + reprocessamento de notificações

### 8.2 Critérios de Rollback

Executar rollback SE: - ❌ > 3 propostas falham ao calcular alçada em 1 hora - ❌ Flow falha em > 50% das execuções - ❌ Aprovadores não recebem notificações em > 30 minutos - ❌ Stakeholder C-Level não consegue aprovar (zero tolerância)

## 9. MONITORAMENTO E MÉTRICAS

### 9.1 Métricas de Sucesso (Day 1, Week 1, Month 1)

| Métrica | Target | Como Medir |
| --- | --- | --- |
| Propostas com nível 6-7 calculadas corretamente | 100% | Query no CRM: ftd_nivel_alcada IN (6,7) |
| Aprovações nível 6-7 notificadas | 100% | Logs do Flow + confirmação de aprovadores |
| Tempo médio de aprovação nível 6-7 | < 24h | Timestamp submissão → aprovação final |
| Erros no Flow | 0 | Application Insights + Flow Run History |
| Regressão níveis 1-5 | 0 propostas afetadas | Comparar volume aprovações pré vs. pós deploy |

### 9.2 Dashboard de Monitoramento

Power BI Dashboard (criar): - Volume de propostas por nível de alçada (1-7) — gráfico de barras - Tempo médio de aprovação por nível — linha do tempo - Taxa de recusa por nível — % - Propostas “travadas” (Em Aprovação > 72h) — alerta

## 10. DOCUMENTAÇÃO E KNOWLEDGE TRANSFER

### 10.1 Documentos a Atualizar/Criar

- Guia do Aprovador (Superintendência e Presidência)

  - Como acessar proposta

  - O que avaliar antes de aprovar

  - Como aprovar/recusar via Teams Adaptive Card

- Runbook de Suporte

  - Como identificar proposta travada

  - Como reprocessar aprovação manualmente

  - Como cadastrar novo aprovador nível 6-7

- Documentação Técnica

  - Diagrama de arquitetura atualizado

  - Regras de negócio níveis 6-7

  - Schema da tabela ftd_aprovador_corporativo

### 10.2 Treinamento

Público-alvo: Aprovadores Nível 6-7, Consultores, Suporte CRM

Conteúdo: - 📹 Vídeo de 5 min: “Como aprovar proposta nos novos níveis” - 📄 FAQ: Perguntas frequentes sobre níveis 6-7 - 🧪 Ambiente de treinamento: Propostas fictícias para prática

## 11. SIGN-OFF E APROVAÇÕES

| Papel | Nome | Aprovação | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Arquiteto Técnico | Wilson (Avanade) | ⬜ Pendente | //2026 |
| Tech Lead FTD | Julio | ⬜ Pendente | //2026 |
| Product Owner | Kevellin | ⬜ Pendente | //2026 |
| Business Sponsor | Silvia Lima (FTD) | ⬜ Pendente | //2026 |
| QA Lead | Carla (Avanade) | ⬜ Pendente | //2026 |

## 12. PRÓXIMOS PASSOS (AÇÕES IMEDIATAS)

Responsável Avanade (Danilo): 1. ✅ Agendar sessão técnica com Julio/Fernando (1h) — Prazo: 21/Mar 2. ✅ Solicitar identificação de aprovadores 6-7 para FTD Business — Prazo: 21/Mar 3. ⬜ Validar código do plugin atual (limitadores hardcoded?) — Prazo: 22/Mar

Responsável FTD (Julio): 1. ⬜ Compartilhar código do plugin de cálculo de alçadas — Prazo: 21/Mar 2. ⬜ Confirmar se regras estão em tabela ou hardcoded — Prazo: 21/Mar 3. ⬜ Validar impacto em outras features em dev — Prazo: 22/Mar 4. ⬜ Confirmar nome exato da Região nível 5 (“Brasil” ou outro?) — Prazo: 21/Mar

Responsável FTD Business (Silvia/Mônica): 1. ⬜ Identificar aprovadores níveis 6-7 (nomes + emails) — Prazo: 21/Mar CRÍTICO - Superintendente: Nome + Email + Security Role CRM - Presidente: Nome + Email + Security Role CRM 2. ⬜ Validar se estas pessoas já têm usuário ativo no CRM — Prazo: 21/Mar

## ANEXOS

### Anexo A: Exemplo de Adaptive Card para Nível 6-7

{
  "$schema": "http://adaptivecards.io/schemas/adaptive-card.json",
  "type": "AdaptiveCard",
  "version": "1.4",
  "body": [
    {
      "type": "TextBlock",
      "text": "⚡ Aprovação de Proposta - Nível 6 (Superintendência)",
      "weight": "Bolder",
      "size": "Large",
      "color": "Accent"
    },
    {
      "type": "ColumnSet",
      "columns": [
        {
          "type": "Column",
          "width": "auto",
          "items": [
            {"type": "TextBlock", "text": "Proposta:", "weight": "Bolder"}
          ]
        },
        {
          "type": "Column",
          "width": "stretch",
          "items": [
            {"type": "TextBlock", "text": "{QuoteNumber}"}
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "type": "FactSet",
      "facts": [
        {"title": "🏫 Escola", "value": "{AccountName}"},
        {"title": "💰 Receita Bruta", "value": "R$ {RevenueFormatted}"},
        {"title": "📊 Royalties R$", "value": "R$ {RoyaltiesFormatted}"},
        {"title": "📈 Adiantamento", "value": "R$ {AdiantamentoFormatted}"},
        {"title": "✅ Aprovações Concluídas", "value": "Níveis 1-5"},
        {"title": "⏳ Aprovações Pendentes", "value": "Níveis 6-7"}
      ]
    },
    {
      "type": "TextBlock",
      "text": "[Ver Proposta Completa no CRM]({QuoteURL})",
      "wrap": true
    }
  ],
  "actions": [
    {
      "type": "Action.Submit",
      "title": "✅ Aprovar",
      "style": "positive",
      "data": {
        "action": "approve",
        "nivel": 6
      }
    },
    {
      "type": "Action.Submit",
      "title": "❌ Recusar",
      "style": "destructive",
      "data": {
        "action": "reject",
        "nivel": 6
      }
    }
  ]
}

### Anexo B: Query para Validar Hierarquia de Regiões Criada

-- Verificar se Regiões níveis 6-7 foram criadas corretamente e hierarquia está completa
SELECT 
    R.ftd_name AS NomeRegiao,
    R.ftd_manager AS Manager,
    U.fullname AS NomeManager,
    U.internalemailaddress AS EmailManager,
    PARENT.ftd_name AS RegiãoPai,
    R.ftd_ativo AS Ativo
FROM 
    ftd_regiao R
LEFT JOIN 
    systemuser U ON R.ftd_manager = U.systemuserid
LEFT JOIN
    ftd_regiao PARENT ON R.ftd_regiao_pai = PARENT.ftd_regiaoïd
WHERE 
    R.ftd_name IN ('Superintendência', 'Presidência', 'Brasil')
ORDER BY 
    CASE R.ftd_name 
        WHEN 'Presidência' THEN 1
        WHEN 'Superintendência' THEN 2  
        WHEN 'Brasil' THEN 3
    END;

-- Resultado esperado:
-- NomeRegiao          | Manager (GUID) | NomeManager   | EmailManager       | RegiãoPai           | Ativo
-- Presidência         | [GUID]         | [Presidente]  | presidente@ftd...  | Superintendência    | Sim
-- Superintendência    | [GUID]         | [Superinten.] | superintend@ftd... | NULL                | Sim
-- Brasil              | [GUID]         | [Dir. Geral]  | dg@ftd...          | Superintendência    | Sim

-- ✅ VALIDAÇÃO DE SUCESSO:
--    1. "Superintendência" existe com ftd_manager preenchido
--    2. "Presidência" existe com ftd_manager preenchido E ftd_regiao_pai = Superintendência
--    3. "Brasil" tem ftd_regiao_pai = Superintendência (foi atualizada)

### Anexo C: Script para Reverter Alterações (Rollback)

-- ROLLBACK: Remover níveis 6-7 e restaurar Brasil como topo da hierarquia

-- 1. Restaurar Região Brasil (remover parent)
UPDATE ftd_regiao
SET ftd_regiao_pai = NULL
WHERE ftd_name = 'Brasil';

-- 2. Desativar Região Superintendência (não deletar - mantém histórico)
UPDATE ftd_regiao
SET ftd_ativo = 0
WHERE ftd_name = 'Superintendência';

-- 3. Desativar Região Presidência (não deletar - mantém histórico)
UPDATE ftd_regiao
SET ftd_ativo = 0
WHERE ftd_name = 'Presidência';

-- ✅ Após rollback: Sistema volta a funcionar com 5 níveis
-- ⚠️ IMPORTANTE: Propostas em aprovação níveis 6-7 precisam reprocessamento manual

FIM DO DOCUMENTO

Versão: 1.0
Última Atualização: 20/Mar/2026
Próxima Revisão: Após sessão técnica (21/Mar/2026)